## Slide 1
要件定義技法ガイド
別紙：要件定義計画のお客さま説明用補足コンテンツ
第1.10版
2018年08月29日

## Slide 2
０．はじめに

## Slide 3
０．はじめに
本資料の概要 本資料は、以下のテーマごとに要件定義の基本的な考え方や原則を解説したものです。 これらは、お客様と当社の協働で不透明性の高い要件定義工程を成功させるため、 共有すべき前提知識です。 要件定義工程に参加される前に、本内容をご理解頂きますようお願い致します。
# | テーマ名 | テーマ概要
１ | 要件定義工程の位置付けと重要性 | システム開発工程全体における要件定義工程の位置付け および要件品質確保の視点から要件定義工程の重要性を解説する。
２ | 業務要件定義の必要性 | 要件定義工程における業務要件定義の位置付けと明らかにすべき 事項から、業務要件定義の必要性を解説する。
３ | 要件定義工程のお客様役割の重要性 | 要件定義工程における意思決定の重要性から、お客様役割の重要性を解説する。

## Slide 4
１．要件定義工程の位置付けと重要性

## Slide 5
１．要件定義工程の位置付けと重要性
要件定義の位置付け（１／２）
業務要件定義では
ビジネス目的・目標を達成するために、 解決すべき業務課題、実現すべき業務を定義する。
システム要件定義では
実現すべき業務のために、解決すべきシステム課題、実現すべきシステムを定義する。
要件定義では、ビジネス目的・目標を達成する『手段』としての業務・システムを決定し、
後続のシステム開発工程を通して実現するべきことを明らかにします。

## Slide 6
要求抽出の
考え方
１．要件定義工程の位置付けと重要性
・どう業務を行うか？
・何が必要か？どう使うか？
・ビジネス目的・目標は何か？
・システム化の方針・スコープ
はどうするか？
（＝ビジネス要件の定義）
システム化企画
業務
要件定義
システム
要件定義
外部
設計
内部
設計
製造
単体
テスト
結合
テスト
システム
テスト
運用
要件定義工程
・どう作るか？
・どう運用するか？
・きちんと作れたか？
・ビジネス目的・目標は満たせるか？
現状
あるべき
姿
課題
改善目標
原因
解決手段
実現できるか
実現できるか
どう原因を取り除くか
何が原因か
何がどの程度
問題か
＝要求
どこまで
改善するか
①ビジネス目的・目標を達成するには、
業務・システムは〇〇であるべきだ。
②あるべき姿を実現するためには、現状の
〇〇が課題だ。
④〇〇を目標に課題を改善しないとあるべき姿は実現できない。
③課題の根本原因は
〇〇である。
⑤課題を解決し、目標を達成するためには、業務・システムを〇〇にする必要がある。
要件定義の位置付け（２／２）
Notes: 【要求抽出の考え方の解説ポイント】
● 解決手段に対する説明を補足する。
課題に対する解決手段を要求として抽出し、抽出した要求のうち、実現対象とする要求を要件として要件定義書に定義する。

## Slide 7
１．要件定義工程の位置付けと重要性
要件定義工程の重要性
要件の品質で、お客様のビジネスや業務に対するシステム化の効果が決まります。
≒ 要件定義工程での要件品質確保は、プロジェクトの重要成功要因。
理由１
要件の漏れ、誤りなどに起因した不具合は、開発終盤まで発覚しない！ 要件は開発終盤のシステムテスト以降で検証されるため、要件起因の不具合は手戻りコストが大きい。
理由２
工期遅延・コスト増大の多くが、要件定義工程に起因して発生している。 JUAS『ソフトウェアメトリクス調査2016』では工期遅延理由の50％が要件定義工程が不十分との調査結果もある。
品質の作りこみ
作りこみ結果の確認・検証
要件定義
結合テスト
(内部)
システムテスト
結合テスト
(外部)
外部設計
内部設計
プログラミング
単体テスト
要件起因の
不具合
不具合
●ビジネスの役に立たない
●品質不良による納期延期
●稼働後のトラブル多発
Notes: 【図の解説ポイント】
●要件定義と設計工程以降との関係性についての説明を補足する。
-- 要件定義工程で定義した要件をベースにそれ以降の設計を行う。
つまり、要件定義で定義していない要件は開発されず、曖昧な要件は誤った認識で開発される可能性がある。
●要件定義工程とシステムテスト工程以降との関係性についての説明を補足する。
-- 要件定義工程の漏れ・誤りは、ユーザー受入テストを含めた開発終盤で検証される。
つまり、要件定義の不具合による手戻りコストは大きくなる。（赤線の部分）
※比較として内部設計の不具合による手戻りコストは小さい。（緑線の部分）

## Slide 8
１．要件定義工程の位置付けと重要性
要件定義工程の開始条件・終了条件
システム化企画
業務
要件定義
外部
設計
システム
テスト
システム
要件定義
要件定義工程
システム開発工程全般
・・・
開始条件
終了条件
条件軽視の
弊害(例)
ビジネス目的・目標が不明確なまま要件定義を開始する。 ★弊害例：ビジネス目的・目標の達成に必要な要件が漏れる。 結果、ビジネスに貢献できない、使えないシステムになる。
成果物の品質確認を十分に実施せずに、次工程を開始する。 ★弊害例：次工程以降で要件間の不整合(矛盾)が発覚する。 結果、作業手戻りによりビジネスのスケジュールに間に合わない。
主な開始条件
ビジネス目的・目標、システム化方針が明確であること。
要件定義計画の実現性をお客様と当社で確認していること。
要件を検討・決定が可能な体制であること。
要件定義のインプット資料が整備できていること。
主な終了条件
次工程以降の計画・準備のインプットとして、適切な範囲・内容・粒度の要件定義成果物(要件内容)であること。
要件品質をお客様と当社で確認していること。
全ての要件が合意、承認されていること。
要件定義の開始条件と終了条件が、要件の品質を担保する適切な要件定義の実践に導きます。

## Slide 9
１．要件定義工程の位置付けと重要性
品質の高い要件
定義した要件が以下の条件を満たすことを確認し、要件品質を担保します。
条件３
ビジネス目的・目標の達成に必要な要件に過不足がないこと。
ビジネス要件１
業務要件１
システム要件１
システム要件２
システム要件３
業務要件２
ビジネス要件１の実現に必要な
業務要件、システム要件が揃っている、不要な要件がない、ことを確認する。
「要件の特性」を満たしていること。
条件１
【主要な「要件の特性」】
実現可能性：記載した要件が実現可能であること。
無曖昧性：複数の解釈が成立するような曖昧さがないこと。
必要性：要件が必要とされる理由が明確であること。
[JISA『要求工学知識体系 第１版』P26の表1.4 要求の特性より引用、一部改訂]
【補足】その他の「要件の特性」
●単一性 ●完全性 ●一貫性 ●法令遵守
●独立性 ●追跡可能性 ●最新性 ●検証可能性
ステークホルダー間で共通認識を持った 要件であること。
条件２
要件に対する共通認識
システム部門
／業務部門
経営者
当社
A業務は、□□に
変更します。
〇〇のビジネス目標に貢献できそうだ。
変更後の業務フローはこれで良いですか？
Notes: 【条件１の解説補足】
●「要件の特性」の個々の内容を説明する必要がある場合
要件定義フレームワークの「技法ガイド（検証ガイド編） 表１－２．要件が持つ特性一覧」の説明・欠陥の例を参考にしてください。

## Slide 10
２．業務要件定義の必要性

## Slide 11
２．業務要件定義の必要性
ビジネス視点から見た業務要件定義
ビジネス目的・目標の達成に必要な業務を明確にします。
現行業務のムダや非効率を改善した最適な業務を明確にします。
As-Is業務 | To-Be業務 | 
業務最適化のイメージ |  | 
より付加価値の高い業務
定常業務
より付加価値の高い業務
定常業務
より付加価値の高い
業務にシフト
業務効率化
定常業務は簡単
すぐに終わる。
ビジネスに直結する価値ある業務を
実施する・考える時間がない。
新規ビジネスの業務追加
Aチーム
Bチーム
Cチーム
統合
●●
プロセス４
プロセス１
プロセス３‘
Aチーム
Dチーム
●●
プロセスA
プロセスC
プロセスB
最適化した業務(要件)
プロセス１
プロセス２
プロセス４
プロセス３
廃止
交換
簡易化
定常業務で手一杯。
ビジネスに直結する価値ある業務に注力できる！
業務担当者
業務担当者

## Slide 12
 | 各領域の範囲 | 内容
ビジネス要件 |  | 企業や組織が果たすべきミッション、 ビジネス目的・目標、ゴール 企業が提供する商品やサービス
業務要件 |  | ビジネス要件を前提として、業務プロセスや概念構造など複数の視点から分析されたお客様の業務 お客様の業務を支援するシステム機能の品揃え、業務に関わる非機能要求
システム要件 |  | 業務要件を前提として、外部設計以降の設計、実装の工数を見積もれる粒度を目安として具体化、詳細化されたシステム機能、非機能
２．業務要件定義の必要性
システム開発視点から見た業務要件定義
非機能要件
ソフトウエア方式
インフラ方式
運用方式
etc
業務要件がビジネスとシステムの橋渡しを担い、ビジネス目的・目標達成に貢献するシステムを
実現します。
目的（何のためにやるのか？）
手段（その要件で十分か？）
サービス
商品
帳票
ビジネスロジック
画面
ビジネスフロー
業務フロー
業務ルール
データ
Notes: 【図の解説ポイント】
●ビジネス要件と業務要件とシステム要件の関係性について説明を補足する。
-- 要件は階層構造（ビジネス要件⇒業務要件⇒システム要件）を持つ
-- 上位要件を実現する手段として下位要件、下位要件を実現する目的として上位要件が存在するという関係にある。
よって、ビジネス要件を実現するシステム要件を定義するためには、業務要件の明確化が必要である。

## Slide 13
２．業務要件定義の必要性
業務要件の可視化
業務要件定義では、以下のような業務を構成する要素を使い、お客様のTo-Be業務を複数視点で分析します。
可視化された業務要件がステークホルダー間の認識を合わせ、全体が業務と整合したシステムを実現できます。
業務要件
軽視の弊害(例)
業務要件を定義せずに、システム要件定義を開始する。 ★弊害例１：業務に必要なシステム機能が不足する。 結果、ビジネスに貢献できない、使えないシステムになる。 ★弊害例２：業務に不要な利用されないシステム機能を開発する。 結果、システムの費用対効果が低下する。（コストのムダが発生する）
業務ルール・基準
担当者、責任者
目的・目標
インプット
時間・期限
コスト
拠点・環境
方法・ツール
イベント、
サイクル
アウトプット
仕事量
業務の流れ
業務
業務の流れ
業務
業務

## Slide 14
３．要件定義工程のお客様役割の重要性

## Slide 15
３．要件定義工程のお客様役割の重要性
お客様と当社の主要な役割
ビジネス・業務のプロであるお客様と、システムのプロである当社の協働が、
ビジネス・業務と整合したシステムを実現します。
 | お客様 | 当社
計画 |  | 
実施 |  | 
評価 |  | 
ビジネス目的・目標、システム化方針等の説明
要件定義実行計画の検討
- システム開発に繋げる要件定義成果物の検討
- リソースにあった要件定義アプローチの検討 を含む
要件定義実行計画の合意・承認
課題・要求事項の抽出・説明
課題・要求事項の理解・具体化・分析
- 抽出した要求のシステム面からの分析 - 実現するシステムのご提案 を含む
要求分析結果の確認
要件定義書の作成
要件品質の確認
要求の優先順位付け、実現対象要求の決定
要件の合意・承認
要件定義書の改訂

## Slide 16
３．要件定義工程のお客様役割の重要性
お客様役割の重要性
ビジネス・業務の担い手であるお客様による「要求の抽出」「要件の意思決定」が、
ビジネス・業務と整合した品質の高いシステムの実現に繋がります。
お客様が
担う理由
「漏れ・誤りのない要求の抽出」と「要件に対する意思決定」は、 ビジネス・業務の主体であるお客様にしかできない。
要求抽出
業務でどうシステムを
使いたいか？
業務をどう変えたいか？
要求抽出
そのシステム要件で
業務要件が満たせるか？
その業務要件でビジネス要件が満たせるか？
ビジネス・業務を行うお客様だからこそ適切な抽出・決定が可能
意思決定
意思決定
ビジネス要件
ビジネス
目的・目標
商品
・・・
システム要件
・・・
画面
帳票
業務要件
・・・
業務フロー
業務ルール

## Slide 17
３．要件定義工程のお客様役割の重要性
「要件に対する意思決定」の準備
お客様の
関与不足の
弊害(例)
お客様内の合意・承認ルールが不明確なまま要件定義を実施する。 ★弊害例：ステークホルダーが要件定義期間内に要件を確定する認識を持たず、 次工程以降で要件追加・変更を多発する。 結果、ビジネスのスケジュールに間に合わない。
お客様の体制不備が未解決のまま要件定義を実施する。 ★弊害例：必要な知識や権限を持つ業務専門家が不在のため「要件が決定できない」、 または「不適切な要件を決定」し、次工程以降で要件追加・変更が多発する。 結果、ビジネスのスケジュールに間に合わない。
複数のステークホルダーで意思決定を行うための準備が、限られた期間内での適切な要件決定を実現します。
準備１
お客様内での合意・承認ルールの明確化 要件を「誰が」「いつ」「どのように」合意・承認するかを明らかにし、そのルールを事前に定義する。
準備２
適切な要件決定が可能なお客様体制の構築 要件定義に必要なステークホルダーが確実に参画できるよう、業務調整や負荷抑制などの事前調整を行う。

## Slide 18
４．まとめ

## Slide 19
４．まとめ
# | テーマ名 | まとめ
１ | 要件定義工程の 位置付けと重要性 | 要件定義工程では、実現すべき業務・システムを決定する。 要件の品質で、ビジネスや業務に対するシステム化の効果が決まる。 要件定義工程の開始条件と終了条件が、適切な要件定義の実践に導く。 明確な確認観点で要件品質を担保する。
２ | 業務要件定義の 必要性 | 「ビジネス目的・目標の達成に必要な業務」と 「現行業務の非効率を改善した最適な業務」を明確にする。 業務要件がビジネスとシステムの橋渡しを担う。 可視化された業務要件がステークホルダ間の認識を合わせ、 全体が業務と整合したシステムを実現できる。
３ | 要件定義工程の お客様役割の重要性 | お客様と当社の協働が、ビジネス・業務と整合したシステムを実現する。 お客様による「要求の抽出」「要件の意思決定」が、 ビジネス・業務と整合した品質の高いシステムの実現に繋がる。 要件の意思決定を行う準備が、限られた時間内での要件決定を実現する。 （合意・承認ルールの明確化、体制の構築）